МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Техническое задание

на разработку веб-приложения

«<Платформа для создания и распространения интерактивных обучающих курсов для детей и взрослых: Unity >»

Исполнители

______________ Д.А. Зазвонных

______________ Р.А. Легкунов

______________ А.Е. Ускова

Заказчик

______________ В.С. Тарасов

Воронеж 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ	4

1	Общие сведения	6

1.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение	6

1.2	Наименование исполнителя и заказчика приложения	6

1.2.1	Наименование заказчика	6

1.2.2	Наименование исполнителя	6

1.3	Перечень документов, на основании которых создается приложение	6

1.4	Состав и содержание работ по созданию системы	7

1.5	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию приложения	7

2	Цели и назначение создания автоматизированной системы	9

2.1	Назначение АС	9

2.2	Цели создания сайта	9

3	Требования к приложению и программному обеспечению	10

3.1	Требования к программному обеспечению	10

3.2	Общие требования к оформлению и верстке страниц	10

4	Структура сайта	12

5	Языковые версии сайта	13

6	Описание страниц сайта	14

6.1	Описание динамических страниц	14

6.1.1	Страница входа	14

6.1.2	Страница регистрации	14

6.1.3	Страница личного кабинета	16

6.1.4	Главная страница	17

6.1.5	Поисковая страница	18

7	Функциональные требования	20

7.1	Неавторизированные пользователи	20

7.2	Авторизированные пользователи	20

7.3	Модераторы	20

8	Дизайн приложения	22

ПРИЛОЖЕНИЕ	23

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Проект, сайт – веб-платформа, над которой ведется разработка.

Frontend – клиентская часть веб-приложения, задачей которой является представление данных, полученных от сервера, в удобном для пользователя виде на его устройстве.

Сервер (серверная часть) – компьютерная система, предназначенная для обработки запросов от клиентских устройств и предоставления им необходимых ресурсов для выполнения задач.

Клиентская сторона – устройство пользователя, использующее сервисы и ресурсы сервера для взаимодействия с веб-приложением.

Backend – программная и аппаратная части веб-платформы, отвечающие за логику работы приложения и обработку данных.

GitHub – платформа для размещения IT-проектов, обеспечивающая возможности для их совместной разработки и управления версиями.

Фреймворк – инструментарий для упрощения процесса разработки программ, предоставляющий готовые компоненты и шаблоны для создания структуры проекта.

Пользователь – лицо, имеющее доступ к функционалу веб-приложения через авторизацию в системе.

REST API – методология создания веб-приложений, предусматривающая взаимодействие клиента и сервера посредством HTTP-запросов для обмена данными.

Python – язык программирования с широким спектром применения, поддерживающий динамическую типизацию и автоматическое управление памятью.

Django – фреймворк для разработки веб-приложений на Python, обеспечивающий инструменты для создания безопасных и масштабируемых веб-сайтов.

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс программного обеспечения, предназначенный для создания, хранения и управления данными в базах данных.

PostgreSQL – открытая реляционная система управления базами данных, поддерживающая транзакции и сложные запросы.

JavaScript – язык программирования для создания интерактивных элементов на веб-страницах, используемый в разработке пользовательских интерфейсов.

CSS – язык стилей, применяемый для задания внешнего вида документов, написанных на языке разметки.

JavaScript-библиотека – набор предварительно написанных кодов на JavaScript, предназначенных для упрощения разработки веб-приложений.

HTML – язык разметки, используемый для структурирования и представления содержимого на веб-страницах.

Общие сведения

  - Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование сайта: «Платформа для создания и распространения интерактивных обучающих курсов для детей и взрослых Unity».

Условное обозначение сайта: «Unity».

  - Наименование исполнителя и заказчика приложения

    - Наименование заказчика

Заказчик: Старший преподаватель Тарасов Вячеслав Сергеевич. Воронежский Государственный Университет, Факультет компьютерных наук, кафедра Программирования и Информационных Технологий.

    - Наименование исполнителя

Разработчик: ВГУ ФКН 3 курс 3 группа 1 команда

Состав команды разработчика:

Зазвонных Денис Александрович;

Легкунов Роман Александрович;

Ускова Анна Евгеньевна.

  - Перечень документов, на основании которых создается приложение

Данный сайт будет создаваться на основании следующих документов:

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149–ФЗ;

Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152–ФЗ;

  - Состав и содержание работ по созданию системы

Состав и содержание работ по созданию сайта включают в себя следующие этапы:

Cбор необходимой информации, постановка целей, задач системы, которые в будущем должны быть реализованы 20.02.24 – 01.03.24;

Анализ предметной области, анализ системы и построение структуры требований, ведущих к решению поставленных задач и целей 01.03.24 – 13.03.24;

Построение модели программы, описание спецификаций данных, определение связей между сущностями, разработка модели БД 01.03.24 – 13.03.24;

Построение рабочего проекта, состоящего из написания кода, отладки и корректировки кода программы 13.04.24 – 15.05.24;

Проведение тестирования и доработка информационного программного обеспечения 01.05.24 – 01.06.24.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию приложения

Предварительные отчёты по работе будет проводиться во время рубежных аттестаций:

1 аттестация (середина-конец марта 2024) – создан репозиторий проекта на GitHub, распределены задачи проекта в каналах связи (Telegram, Discord, в перспективе – таск-менеджере YouTrack), налажено проведение онлайн и оффлайн собраний, создан проект Miro с общей логикой системы, предоставлены готовое техническое задание, сопроводительное письмо и презентация проекта;

2 аттестация (середина-конец апреля 2024) – написана основополагающая часть кода приложения, реализована БД и ее взаимодействие с сервером, проведена отладка и доработка кода, проведено предварительное тестирование по работе системы;

3 аттестация (середина-конец мая 2024) – разработан курсовой проект, выполнены завершающие работы по доработке приложения, предоставлена готовая система.

- Результаты работы должны быть представлены в электронном виде в формате pdf и размещены на GitHub.

Цели и назначение создания автоматизированной системы

  - Назначение АС

Основные задачи, решаемые системой, включают:

Поиск курсов по категориям и ключевым словам;

Просмотр контента курсов и уроков;

Взаимодействие с сообществом посредством комментариев;

Модерирование контента;

Редактирование данных аккаунта.

  - Цели создания сайта

К целям создания сайта относятся:

Предоставление качественного и доступного образовательного контента для детей и взрослых, способствующего развитию новых навыков и знаний;

Создание условий для совместного проведения времени родителей и детей, что способствует укреплению семейных отношений и обеспечивает общий образовательный процесс;

Внедрение интерактивных элементов (комментариев, оценивания уроков) для повышения мотивации и удержания интереса к обучению среди пользователей всех возрастов;

Простой и лаконичный дизайн веб-приложения, который будет понятен не только родителям, но и их детям.

- Требования к приложению и программному обеспечению

В архитектуре приложения клиент взаимодействует с серверной частью через веб-интерфейс. Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется через REST API, который сервер использует для предоставления необходимой информации клиенту. Сервер состоит из нескольких ключевых компонентов: сервис для регистрации и входа в систему, API для обработки запросов, компонент для взаимодействия с базой данных и модуль для обработки данных. Для сохранения информации о пользователях в веб-приложении предусмотрена база данных.

  - Требования к программному обеспечению

Для реализации серверной части приложения будут использоваться следующие технологии:

Фреймворк Django;

Язык программирования Python;

СУБД PostgreSQL.

Для реализации клиентской части приложения будут использоваться следующие технологии:

Фреймворк Vue.js;

Язык программирования JavaScript;

Язык стилей CSS;

Язык гипертекстовой разметки HTML.

  - Общие требования к оформлению и верстке страниц

Приложение должно быть оформлено в одной цветовой палитре с использованием ограниченного набора шрифтов. У страниц приложения должен быть единый стиль. В оформлении сайта должно присутствовать разработанное название.

Необходимо корректное отображение страниц в следующих браузерах:

Microsoft Edge 122.0.2365.80;

Google Chrome 122.0.6261.89;

Yandex Browser 23.11.3.955.

- Структура сайта

Приложение должно содержать следующие страницы:

Приветственная страница;

Страница «Регистрация»;

Страница «Авторизация»;

Страница «Восстановление доступа к аккаунту»;

Главная (поисковая) страница;

Страница с результатами поиска;

Страница курса;

Страница урока;

Страница «Личный кабинет»;

Страница «Настройки аккаунта»;

Страница «Создание курса»;

Страница «Редактирование курса»;

Страница «Создание урока»;

Страница «Редактирование урока»;

- Языковые версии сайта

Приложение должно быть предоставлено для взаимодействия с пользователем на русском языке.

- Описание страниц сайта

  - Описание динамических страниц

    - Страница входа

Страница входа доступна неавторизованным пользователям после нажатия кнопки «Войти» в основном меню главной или поисковой страницы сайта.

На странице находятся:

Кнопка «Продолжить как гость», переносящая пользователя на главную поисковую страницу;

Кнопка регистрации «Регистрация», переносящая пользователя на страницу регистрации;

Кнопка входа в аккаунт «Войти», переносящая пользователя на страницу авторизации;

    - Страница регистрации

Страница регистрации доступна всем пользователям сайта после выбора кнопки регистрации на странице входа.

На странице находятся:

Строка «Придумайте логин» с кликабельным поле (пустым) для ввода логина;

Строка «Придумайте пароль» с кликабельным поле (пустым) для ввода пароля;

Строка «Повторите пароль» с кликабельным поле для ввода (пустым) пароля;

Строка «Введите контрольный вопрос» с кликабельным поле (пустым) для ввода вопроса;

Строка «Введите контрольный ответ» с кликабельным поле (пустым) для ввода ответа;

Строка «Введите название семьи» с кликабельным поле (пустым) для ввода названия семьи;

Строка «Выберите роль члена семьи» с кликабельным выпадающим списком, состоящим из основных ролей: мама, папа, сын, дочь (Обязательно выбрать минимум 1 роль для продолжения регистрации);

- Далее данные заполняются для выбранной роли члена семьи:

Строка «Введите вашу Фамилию» с кликабельным поле (пустым) для ввода Фамилии;

Строка «Введите ваше имя» с кликабельным поле (пустым) для ввода имени;

Строка «Введите ваше отчество (если оно есть)» с кликабельным поле(пустым) для ввода Отчества;

Строка «Введите вашу дату рождения» с кликабельным поле с шаблоном для ввода даты;

- Ниже будет:

Кнопка «Зарегистрироваться», которая завершает регистрацию нового пользователя (в случае верно введённого поля "Повторите пароль") и переносит его на главную поисковую страницу;

    - Страница личного кабинета

Страница личного кабинета доступна авторизованным пользователям в основном меню главной или поисковой страницы сайта.

На странице находятся:

Строка «Профиль» сверху страницы, уведомляющая пользователя о том, где он находится;

Кнопка настроек аккаунта «Настройки», переносящая пользователя на страницу настроек;

Кнопка главной страницы «Главная», переносящая пользователя на главную страницу;

Строка «Название семьи» с последующей строкой с названием семьи, указанном в настройках;

Строка «Члены семьи» с информацией о членах семьи под ней в виде информационных сводок (см. ниже);

Строка с ролью члена семьи, строка с ФИО члена семьи и строка с датой рождения члена семьи, образующие информационную сводку об одном члене семьи;

Строка «Начатые курсы» информацией о начатых пользователем курсах под ней в виде информационных сводок (см. ниже);

Строка «Название» с последующей строкой с названием курса;

Строка «Автор» с последующей строкой с указанием автора курса;

Строка «Выполнен на n%» с указанием информации, на сколько % пользователем пройден курс;

Кнопки перехода на следующую и предыдущую страницы со списком начатых пользователем курсов, переносящая пользователя на следующую и предыдущую страницы со списком начатых пользователем курсов;

Строка «Созданные курсы» информацией о созданных пользователем курсах под ней в виде информационных сводок (см. ниже);

Строка «Название» с последующей строкой с названием курса;

Строка «Автор» с последующей строкой с указанием автора курса;

Строка «Дата создания» с последующей строкой с датой создания курса;

Кнопка редактирования курса «Редактировать курс», переносящая пользователя на страницу редактирования курса;

Кнопки перехода на следующую и предыдущую страницы со списком созданных пользователем курсов, переносящая пользователя на следующую и предыдущую страницы со списком созданных пользователем курсов;

Кнопка создания курса «Создать курс», переносящая пользователя на страницу создания нового курса.

    - Главная страница

Главная страница доступна всем пользователям сайта, на которую попадают все пользователи, когда заходят на сайт.

Страница содержит логотип сайта.

На странице находятся:

Кликабельное поле поиска в верхней части страницы (после введения запроса в поле поиска и его отправки, переносит на поисковую страницу);

Кликабельная кнопка «Войти» в верхней части страницы (для зарегистрированных пользователей меняется на кликабельную кнопку «Профиль»);

Строка «Категории», располагающаяся над блоками категорий;

Кликабельный блок категории курсов «Рисование»;

Кликабельный блок категории курсов «Хендмэйд»;

Кликабельный блок категории курсов «Развлечения»;

Кликабельный блок категории курсов «Активный отдых»;

После нажатия 1 или нескольких блоков категорий ниже блоков категорий появляется:

Кликабельная кнопка «Начать просмотр курсов», которая переносит на поисковую страницу;

    - Поисковая страница

Поисковая страница доступна всем пользователям, после нажатия кнопки «Начать просмотр курсов» или после введения и отправки запроса в поле поиска на главной странице.

Страница содержит логотип сайта.

На странице находятся:

Кликабельное поле поиска в верхней части страницы;

Кликабельная кнопка «Войти» в верхней части страницы (для зарегистрированных пользователей меняется на кликабельную кнопку «Профиль»);

Табло с кликабельными блоками курсов 1 или нескольких категорий или по словам из названия курсов;

Кликабельный блок курса состоит из названием курса, автора и оценки курса;

- Функциональные требования

Приложение должно содержать функциональные требования для следующих групп пользователей:

Неавторизованные пользователи (гости);

Авторизованные пользователи;

Модераторы.

  - Неавторизированные пользователи

В возможности неавторизированных пользователей входят:

Поиск курсов;

Просмотр курсов и уроков.

  - Авторизированные пользователи

В возможности авторизированных пользователей входят:

Поиск курсов;

Просмотр курсов и уроков;

Возможность оставлять комментарии под уроками;

Возможность оценивания уроков.

  - Модераторы

В возможности модераторов входят:

Поиск курсов;

Просмотр курсов и уроков;

Возможность оставлять комментарии под уроками;

Возможность оценивания уроков;

Возможность удалять курсы, уроки и комментарии.

- Дизайн приложения

Дизайн всех страниц приложения должен следовать единому стилевому решению;

Разработка интерфейса должна соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании;

Элементы управления на сайте должны быть хорошо заметны на фоне страницы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Функциональная схема веб-приложения

Диаграмма последовательностей "Модератор удаляет элементы"

Диаграмма последовательностей "Любой пользователь ищет курсы"

Диаграмма последовательностей "Любой пользователь смотрит курсы и уроки"

Диаграмма последовательностей "Зарегистрированный пользователь пишет комментарии"

Диаграмма последовательностей "Зарегистрированный пользователь создаёт курсы и уроки"

Диаграмма последовательностей "Пользователь создаёт аккаунт"

Диаграмма активностей "Пользователь заходит в аккаунт"

Диаграмма взаимодействий USE CASE для актёров "Зарегистрированный пользователь", "Незарегистрированный пользователь", "Модератор"

ER-диаграмма базы данных веб-приложения